Plano de Testes

Controle de Estoque

Trabalho de Projeto de Software
Alunos:
Tiago Ferreira Hermano
Tony M. Freitas
Marcos Vinicius
Professor: Gilmar

Introdução

Objetivos:
- Analisar todas os requisitos do projeto e definir quais componentes devem ser testado.
- Definir as estratégias de testes a serem utilizadas.
- Levantar os recursos necessários para realizar os procedimentos de teste.
- Listar os resultados do projeto de testes.

Controle de Estoque:
- Software que visa garantir o controle de um inventário de produtos de modo que cada produto possa ser controlado individualmente.
- O software controla a entrada e saída de mercadorias, a classificação destas através de etiquetas e categorias, os metadados envolvidos no processo: data de entrada, data de saída, quantidade mínima, preço unitário e peso.
- Bem como os outros agentes envolvidos na movimentação de produtos, como: Transportadoras, Fornecedores, Vendedores, Funcionários e Lojas.

Escopo:
Deverão ser realizados testes unitários e de integração que irão avaliar a qualidade
funcional do software, dos bancos de dados, da Interface gráfica e do controle de
acesso.
Os testes deverão ser realizados em máquinas com configurações mais parecidas
possível ao padrão de configuração das lojas que irão utilizar o software.

Requisitos a testar:
Testes de Banco de Dados:
- Verificar se o sistema realiza Login após inserção de credenciais válidas.
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Fornecedores
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Pedidos de Compras
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Pedidos de Vendas
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Lojas
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Funcionários
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Categorias
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Etiquetas
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Estoquistas
- Verificar se é possível pesquisar, cadastrar, consultar, editar e excluir Produtos
- Verificar se o campo de quantidade mínima no cadastro de Produtos de preenchimento obrigatório
- Verificar se é possível filtrar através da barra de pesquisa por Produtos pelos seus respectivos fornecedores
- Verificar se o prazo de entrega de um Produto do estoque pode ser consultado
- Verificar se o campo ‘Loja’ em cadastro de Vendas é de preenchimento obrigatório
- Verificar se os Produtos do Estoque com quantidade mínima abaixo do definido são exibidos antes dos demais Produtos
- Verificar se as Transportadoras com maior número de entregar registradas são exibidas antes das demais
- Verificar se na consulta de categorias apresenta o número de produtos vinculados à elas
Testes Funcionais:
- Verificar se o cálculo do peso total de uma Entrada ou Saída de Estoque está sendo realizado
- Verificar se um novo funcionário cadastrado pode fazer Login no sistema de forma imediata
- Verificar se as informações contidas nas notas fiscais batem com a do registro de Venda
Testes de Interface de Usuário:
- Verificar se cada tela do sistema possui um design padronizado, de fácil aprendizado, fácil entendimento e fácil utilização
- Verificar se o contraste está adequado para uma fácil leitura dos dados contidos dentro das tabelas do sistema
- Verificar se os ícones de CRUD de cada item das tabelas estão presentes, padronizados e acessáveis

Testes de Carga
- Verificar tempo de resposta do sistema com 10 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 20 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 40 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 60 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 100 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 150 usuários acessando-o simultaneamente
- Verificar tempo de resposta do sistema com 200 usuários acessando-o simultaneamente

Testes de Stress
Nenhum.

Testes de Segurança e Controle de Acesso
- Verificar se somente um usuário com permissão de acesso de Gerencia possa ter acesso e registrar novos Funcionários
- Ter certeza de que usuários com permissão de acesso de Estoquista tenha acesso apenas o módulo de Estoque
- Verificar novos Funcionários cadastrados tenha permissão de acesso ao seu respectivo cargo
- Verificar que os usuários do sistema possam acessar apenas dados e funcionalidades associadas aos próprios ou que às foram concedidas permissão de utilização no sistema

Cronograma de Testes
As datas de entrega de todo o projeto de testes estão sujeitas ao cronograma geral do projeto do software, podendo ser entregue até seu prazo final.